DZP.261.1.2019	Załącznik nr 6

Umowa o roboty budowlane

nr ….. DZP.261.1.2019

zawarta w dniu …………………….. w Białymstoku pomiędzy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

zwaną/zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

- ………………………………………….

- ………………………………………….

a

Białostockim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie w Białymstoku, 
adres: ul. Ogrodowa 12 Białystok, kod pocztowy: 15-027 Białystok, NIP: 966-13-30-466, REGON: 050657379, KRS: 0000002253, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

DYREKTORA – Magdalenę Joannę Borkowską

Każda ze stron może być zwana w dalszej części umowy Stroną i łącznie Stronami.

została zawarta umowa o roboty budowlane, o następującej treści:

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, t.j. ze zm.) w związku z postanowieniami SIWZ na: „Roboty budowlane w budynku administracyjnym w Bbiałostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku (dalej SIWZ).

Przedmiot umowy

( 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w budynku nr 16 Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku położonym w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15, wielobranżowych robót ogólnobudowlanych wraz z niezbędnymi dostawami urządzeń w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Roboty budowlane w budynku administracyjnym w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku”.

- Strony zgodnie oświadczają, iż „SIWZ na roboty budowlane w budynku administracyjnym w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku”, oferta Wykonawcy z dnia ……………… r. wraz z załącznikami oraz dokumenty złożone przez Dostawcę w postępowaniu przetargowym stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Oświadczenia Wykonawcy:

- Wykonawca oświadcza, że nie został postawiony w stan upadłości ani także nie jest stroną w układzie z wierzycielami, jak również brak jest jakichkolwiek warunków umożliwiających postawienie go w stan upadłości, lub wszczęcia postępowania układowego z jego wierzycielami.

- Wykonawca oświadcza, że żaden składnik majątkowy z wyposażenia Wykonawcy nie jest obciążony w jakikolwiek sposób (w szczególności na mocy zastawu, zastawu rejestrowego, prawa pierwokupu, przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz innych), ani nie istnieje żadna umowa lub jakikolwiek inny tytuł prawny, który powodowałby stworzenie podstawy do ustanowienia jakichkolwiek obciążeń na jakichkolwiek składnikach majątkowych wyposażenia Wykonawcy lub który miałby na celu ustanowienie takich obciążeń w sposób uniemożliwiający realizację zamówienia na podstawie niniejszej umowy.

- Nie istnieją żadne toczące się postępowania sądowe, administracyjne lub inne, ani nie zostały wniesione do sądów powszechnych lub sądów arbitrażowych żadne roszczenia w odniesieniu do Wykonawcy i jego majątku, które mogłyby utrudnić realizację zamówienia.

- Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z SIWZ. Poświadczoną kopię polisy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu.

- Wykonawca dysponuje, co najmniej po jednej osobie z uprawnieniami do sprawowania samodzielnych funkcji kierownika budowy robót budowlanych zgodnie z SIWZ.

- Wykonawca dokładnie ocenił wszystkie warunki wykonania robót budowlanych, a także całkowicie rozważył ich naturę i znaczenie.

- Wykonawca oświadcza, że ma świadomość złożoności robót budowlanych objętych niniejszą umową.

- Wykonawca oświadcza, że ma świadomość, iż roboty budowlane będą wykonywane na terenie nieprzerwanie funkcjonującego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu należytej staranności, zgodnie z SIWZ, ofertą, dokumentacją techniczną, szczegółową specyfikacją techniczną, zaleceniami nadzoru, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, prawem budowlanym, zasadami BHP oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z pełną dokumentacją projektową, do której nie wnosi uwag, i posiada świadomość pełnego zakresu prac związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż przedmiary robót przekazane przez Zamawiającego stanowiły materiał pomocniczy do wyceny czynności i prac związanych z realizacją umowy, zaś w złożonej ofercie Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż nie wnosi zastrzeżeń do dokumentacji projektowej oraz zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy bez względu na ewentualne wady, błędy i braki projektowe możliwe do zauważenia przy dochowaniu należytej staranności, oraz że nie będzie wnosił o dodatkowe wynagrodzenie.

Wynagrodzenie

§ 3

- Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie złożonej oferty i ma charakter ryczałtowy oraz uwzględnia wszystkie koszty wykonania robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, koszty robót przygotowawczych, wykończeniowych, porządkowych, koszty zabezpieczeń, koszty dostaw, wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty przeglądów okresowych i gwarancyjnych dostarczonych i wmontowanych urządzeń oraz usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji.

- Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu przedmiot umowy wynosi:

………………………… zł netto (słownie: …………………...……………….. 00/100 zł),

podatek VAT 23 % …………………………… zł

…………………………. zł brutto (słownie: ………………………………….. 00/100 zł).

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym stanowi pkt 1 i 2, w kwocie równej wartości umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu realizacji jej przedmiotu.

- Wykonawca oświadcza, że w granicach należytej staranności właściwej dla profesjonalnego Wykonawcy robót budowlanych zapoznał się z dokumentacją techniczną przedmiotu umowy dostarczoną przez Zamawiającego.

- Wykonawca, przed zawarciem umowy dostarczył Zamawiającemu kosztorysy uproszczone w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz w postaci źródłowej .ath.

- Wykonawca, przed zawarciem umowy dostarczy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf.

- Wykonawca, po zapoznaniu się z dokumentacją projektową oraz techniczną oświadcza, że uwzględnił wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu umowy w kwocie wynagrodzenia oraz, że wynagrodzenie, o którym stanowi pkt. 2 odpowiada komplikacji i nakładowi prac oraz wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca niniejszym potwierdza, iż wymieniona powyżej kwota wynagrodzenia za roboty budowlane obejmuje wszelkie standardy i elementy niezbędne do należytej realizacji zobowiązań Wykonawcy, zgodnie z jego ofertą.

- Wynagrodzenie nie może być waloryzowane z wyjątkiem, o którym mowa w treści umowy, SIWZ i przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, t.j. ze zm.).

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w trybie przepisu art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, t.j, ze zm.) o wartości nie większej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

- Roboty zamienne mogą być wykonane tylko za zgodą Zamawiającego i nie mogą skutkować wzrostem wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 2.

- Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może w każdej chwili zlecić wykonanie robót zamiennych o ekwiwalentnej wartości do wykonywanego zakresu umowy, bądź zaniechać wykonania części prac, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 21 umowy.  W takim przypadku Strony podpiszą stosowny aneks do umowy, przy przyjęciu zasady, że zakres i wartość każdej takiej modyfikacji zostanie poddany osobnej wycenie w oparciu o kosztorysy uproszczone stanowiące załączniki do umowy i kalkulację szczegółową wprowadzonych robót zamiennych sporządzoną w oparciu o nośniki cenotwórcze wynikające z załączonych do umowy kosztorysów uproszczonych, przy czym w zakresie materiałów, które nie występowały ww. kosztorysach, w oparciu o średnie ceny Sekocenbudu z ostatniego kwartału poprzedzającego rozliczenie.

- W przypadku braku odniesienia rozliczenia zostaną dokonane według średnich cen Sekocenbudu z ostatniego kwartału poprzedzającego rozliczenie, przy czym w przypadku elementów wyposażenia pomocniczo dopuszcza się również ewentualność wyceny w oparciu o ceny rynkowe udokumentowane ofertami dostawców, producentów itp.

- W przypadku zaniechania wykonania części prac za zgodą Zamawiającego, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie obniżona, a kwota obniżenia obliczona zostanie na zasadach opisanych powyżej.

Zasady rozliczeń

§ 4

- Rozliczenie między Stronami dokonywane będzie:

- na podstawie faktur częściowych (trzy faktury) i faktury końcowej (jedna faktura), wystawionych w czterech transzach, za wykonane i odebrane roboty budowlane, potwierdzone w protokole odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, płatnych w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury,

- fakturowanie robót będzie dokonywane z uwzględnieniem podziału kosztów na koszty związane z utworzeniem Centrum Profilaktyki Onkologicznej oraz części Administracyjnej Zamawiającego,

- podstawą do wystawienia faktury końcowej za przedmiot umowy będzie podpisany protokół odbioru końcowego, sporządzony po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do  faktury końcowej rozliczenie końcowe z podwykonawcami z określeniem ich nazw/firm, adresów, numerów kont bankowych oraz kwot należnych do zapłaty z tytułu wykonanych i odebranych prac. Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy musi zawierać pisemne oświadczenia podwykonawców, podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji, stwierdzające, że rozliczenie obejmuje pełny zakres zrealizowanych przez nich robót budowlanych, usług lub dostaw oraz przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w pkt. d.

- warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane (na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej) jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, po uprzednim przedłożeniu pisemnego oświadczenia podwykonawcy, o których mowa w § 5 ust. 15.

- w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa wyżej Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty,

- mając na uwadze zapisy § 9 ust. 6 i ust. 9 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zafakturowania 20 % kosztów związanych z utworzeniem Centrum Profilaktyki Onkologicznej o których mowa w § 4 ust. 1 litera b), w terminie do 15.12.2019 r.

- Datą zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku bankowego Wykonawcy:

………………………………………………………………

- Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o każdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego.

- Zapłata należności za końcową fakturę VAT nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności, za jakość wykonanych robót.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z kwot należnych Wykonawcy.

- Zwłoka w zapłacie faktury VAT nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania robót budowlanych.

- Na fakturze Wykonawca zamieści wszystkie dane określone w treści art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa z dnia 11.03.2004 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 t.j. ze zm.).

Realizacja umowy Podwykonawstwo

§ 5

- Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą ma prawo wykonać część robót objętych niniejszą umową przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca zleci podwykonawcy następujący zakres robót zgodnie z § 5 ust. 3 i ust. 13.

- Wykonawca zgodnie z oświadczeniem złożonym w postępowaniu przetargowym w celu realizacji umowy:

nie zamierza powierzyć podwykonawcom jakiejkolwiek części zamówienia*,

zamierza powierzyć firmie………………….. podwykonawstwo następującej części zamówienia……………………………………….*

*właściwe wypełnić

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadkach, gdy:

- niespełnione zostaną wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo określone w SIWZ;

- gdy termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni,

- gdy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo będzie dłuższy niż termin obowiązywania niniejszej umowy.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w ust. 5 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo w przypadkach, gdy:

- niespełnione zostaną wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo określone w SIWZ;

- gdy termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni,

- gdy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo będzie dłuższy niż termin obowiązywania niniejszej umowy.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w pkt. 8 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu roboty budowlanej, dostawy lub usługi.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 1 punkt d umowy oraz odmowy udzielenia zgody na akceptację projektu umowy podwykonawczej.

- Przepisy pkt. 4 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Do zawarcia umowy z podwykonawcą stosuje się wszystkie zasady określone przez przepisy Pzp oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

- W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do Zamawiającego z wnioskiem o akceptację, Wykonawca określa zakres robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz wielkość należnego wynagrodzenia z tytułu wykonywanych robót oraz termin ich realizacji.

- W przypadku istnienia robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest przed przedłożeniem Zamawiającemu faktury (częściowej lub końcowej) na zrealizowane roboty, dołączyć dowód zapłaty za wykonany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zakres robót, potwierdzony osobiście przez podwykonawcę lud dalszego podwykonawcę oraz oświadczenie podwykonawcy lud dalszego podwykonawcy złożone w formie pisemnej wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej mowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Bezpośrednia zapłata podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 1 do 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Przepisy art. 143a–143d Pzp nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów w szczególności z przepisów art.647 1 i następnych Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za swoje.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym za te roboty, które zostaną wykonane przez podwykonawców.

- W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo do wstrzymania wszelkich prac na budowie z winy Wykonawcy.

- W przypadku wstrzymania prac na budowie z winy Wykonawcy, podwykonawcy lub  dalszego podwykonawcy zastosowanie mają przepisy § 15 oraz § 19 niniejszej umowy.

- Zlecenie części robót budowlanych lub dostaw i usług Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, może mieć miejsce, gdy nie spowoduje to wydłużenia czasu realizacji Umowy ani nie wpłynie negatywnie na jakość wykonanego Przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca odpowiada za dobór Podwykonawców lub dalszych podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji, a także, za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych jak za działania własne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Niezależnie od powyższego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

- Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie może przekroczyć wynagrodzenia za ten zakres określony na podstawie niniejszej Umowy.

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo Podwykonawców lub dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z dołożeniem należytej staranności wymaganej od profesjonalnego uczestnika obrotu gospodarczego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy zgodnie z SIWZ, ofertą, dokumentacją techniczną, szczegółową specyfikacją techniczną, zaleceniami nadzoru, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, prawem budowlanym, zasadami BHP oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową.

( 7

- Wykonawca wykona wszystkie roboty osobiście lub przy pomocy podwykonawcy zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej u mowy, zgodnie z treścią wybranej oferty, zgodnie z projektem technicznym i pozwoleniem na budowę.

- Wykonawca odpowiada za działanie bądź zaniechanie osób trzecich, jak za swoje własne.

- Wykonawca odpowiada za nienależyte wykonanie zobowiązań osób trzecich jak za swoje własne.

Zatrudnienie na umowę o pracę

§ 8

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę Wykonawcy, w trakcie wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem umowy, osób wykonujących roboty budowlane w ramach niniejszej umowy.

- W trakcie realizacji świadczenia będącego przedmiotem umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub przez podwykonawcę Wykonawcy wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczenia w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę Wykonawcy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji świadczenia będącego przedmiotem umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wykonawcy wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Kara może być nakładana wielokrotnie.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Termin realizacji, przekazanie terenu budowy rozpoczęcie robót

( 9

- Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dniu zawarcia umowy, a jej zakończenie do dnia 31.10.2020 r. (włącznie z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie), przy czym odbiór końcowy przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy z pozostałych obowiązków wynikających z umowy, w szczególności odnoszących się do zobowiązań w zakresie gwarancji i rękojmi.

- Zakończeniem wykonania przedmiotu umowy jest odbiór końcowy po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

- Wykonanie wszelkich czynności i prac nastąpi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy.

- Termin realizacji umowy wynikający z harmonogramu rzeczowo finansowego może ulec zmianie, w przypadkach opisanych w niniejszej umowie oraz z powodu obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

- W razie zaistnienia okoliczności powodujących konieczność przedłużenia terminów realizacji umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, Zamawiający poniesie i pokryje koszty zabezpieczenia placu budowy oraz ewentualne inne uzasadnione koszty, które Strony zgodnie uznają za niezbędne i które zostaną udokumentowane przez Wykonawcę. Ewentualna konieczność poniesienia wydatków musi być zgłoszona Zamawiającemu na piśmie, na co najmniej 14 dni przed ich wymagalnością.

- Zamawiający informuje, iż zakończenie realizacji w/w projektu współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, w tym rozliczenie projektu po zakończeniu realizacji robót budowlanych, zaplanowane jest na 15.12.2020 r.

- Strony dopuszczają możliwość korekty harmonogramu rzeczowo – finansowego bez aneksu do umowy za wyjątkiem zmiany ostatecznego terminu wykonania umowy, który w każdym przypadku wymaga podpisania stosownego aneksu. Zmiany harmonogramu nie mogą być związane z opóźnieniami Wykonawcy w realizowaniu robót.

- Zamawiający zastrzega konieczność realizacji umowy przy utrzymaniu normalnego funkcjonowania Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku oraz funkcjonowania posesji sąsiedniej nr geod. 358 przy ul. Warszawskiej 13.

- Wykonawca jest świadomy, iż jakakolwiek zwłoka lub opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy spowoduje znaczne szkody dla Zamawiającego, wiążące się ewentualną korektą przysługujących Zamawiającemu środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego na piśmie o przeszkodach w terminowej realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest świadomy, iż będzie prowadził roboty budowlane w obrębie i na terenie funkcjonujących podmiotów leczniczych i właściwie ocenił związane z tym ryzyko.

- Teren budowy określony jest w dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ.

- Zamawiający w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy przekaże Wykonawcy protokolarnie zgodnie z art. 652 Kodeksu cywilnego:

a) plac budowy,

b) posiadaną dokumentację projektową.

- Z chwilą przekazania placu budowy, Wykonawca przekaże wówczas oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków.

- Zamawiający udostępnia Wykonawcy media (woda, energia elektryczna). Zamawiający będzie rozliczał energię elektryczną oraz wodę zużytą przez Wykonawcę do celów budowlanych ryczałtowo tzn. 10 zł netto za energię i 7,40 zł netto za zimną wodę za każdy dzień kalendarzowy miesiąca. Rozliczenie nastąpi w okresach miesięcznych do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie wskazań liczników. Zamawiający wystawi fakturę VAT obciążającą Wykonawcę za zużytą wodę, odprowadzenie ścieków i energię elektryczną. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: ……………………………………………………… .

- Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, w szczególności z jego eksploatacją i utrzymaniem, zabezpieczeniem oraz związane z opłatami za media, a do dnia odbioru końcowego będzie ponosił wszelkie koszty związane z utrzymaniem realizowanych obiektów.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za eksploatację zaplecza budowy zgodnie z przepisami bhp, p.poż., ochrony środowiska oraz z przepisami Prawa budowlanego.

Obowiązki Wykonawcy

( 10

- Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

  - zapewnienie kompetentnego kierownictwa niezbędnych branż (posiadającego aktualne zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego z aktualnym ubezpieczeniem OC). Ustanowieni kierownicy (kierownik budowy, kierownicy robót) działają w ramach praw i obowiązków sprecyzowanych w ustawie Prawo budowlane.

  - zapewnienie przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego, siły roboczej, sprzętu, innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia ewentualnych wad, stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji,

  - zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa oraz rozwiązań organizacyjno - technicznych stosowanych ze względu na charakter umowy i specyfikę Zamawiającego w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnych z obowiązującymi przepisami,

  - wykonanie ogrodzenia terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami

  - wykonanie niezbędnych elementów zaplecza z usługami z tym związanymi wraz z ochroną fizyczną inwestycji,

  - uzyskanie niezbędnej zgody na zajęcie pasa drogowego, ponosząc koszty związane z zajęciem pasa drogowego, zmianą organizacji ruchu oraz inne koszty i opłaty niezbędne do realizacji zamówienia,

  - zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych na placu budowy oraz zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych dla pracowników Wykonawcy,

  - bezwzględne przestrzegania przepisów BHP,

  - zakup niezbędnych urządzeń i materiałów do realizacji przedmiotu umowy,

  - zastosowanie materiałów, urządzeń i sprzętu spełniających odpowiednie wymogi prawa budowlanego, w tym m.in. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty jakości i dopuszczenia do stosowania, spełniające obowiązujące normy,

  - dostarczenie wszystkich atestów, certyfikatów, dopuszczeń, aprobat technicznych, kart technicznych, autoryzacji i innych odpowiednich dokumentów zgodnych z Polskimi Normami na materiały, urządzenia i sprzęt przed ich montażem, w języku polskim,

  - realizacja przedmiotu niniejszej umowy w sposób terminowy sprecyzowany w uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramie rzeczowo - finansowym,

  - składanie materiałów i sprzętu w ustalonych z Zamawiającym miejscach z utrzymaniem należytego porządku,

  - pokrycia kosztów wywozu i utylizacji śmieci, gruzu oraz innych odpadów stałych i płynnych powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy,

  - po zakończeniu robót uporządkowanie terenu, po konsultacji w tej mierze z Zamawiającym,

  - zabezpieczenie mienia własnego Wykonawcy, mienia Zamawiającego, mienia pracowników i podwykonawców od zniszczenia i kradzieży,

  - ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej i ryzyka budowlanego,

  - ubezpieczenie na wypadek śmierci i od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników i podwykonawców, przy udziale których realizuje zamówienie zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

  - zapewnienie ścisłej współpracy przy wykonywaniu niniejszej umowy z przedstawicielami Zamawiającego.

  - uzyskanie opinii potwierdzających dopuszczenie obiektów do użytku, w tym inspektora sanitarnego, straży pożarnej,

  - uzyskanie prawomocnej decyzji na użytkowanie obiektu

  - od przyjęcia placu budowy do jego opuszczenia Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na jego terenie,

  - Wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Prawa budowlanego.

  - Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obiektów budowlanych w terenie,

  - Wykonanie scenariusza rozwoju pożaru.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za szkody spowodowane uszkodzeniem zinwentaryzowanych w dokumentacji postępowania przetargowego robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych oraz urządzeń w tym podziemnych, w szczególności uszkodzenia kabli energetycznych, instalacji sanitarnych i elektrycznych i innych zrealizowanych w ramach I etapu robót.

- Mając na uwadze ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do zabezpieczenia wykonanych robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych oraz urządzeń w tym podziemnych i innych zrealizowanych w ramach I etapu robót w przedmiotowym budynku i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za szkody spowodowane działalnością Wykonawcy i jego podwykonawców wynikłe z realizacji przedmiotu niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich. Nie dotyczy to zakłóceń będących normalnym następstwem prowadzenia czynności robót przewidzianych umową, których zgodnie z rzetelną praktyką budowlaną Wykonawca nie mógł uniknąć, przy czym zakłócenia te nie mogą kolidować z bieżącą działalnością Zamawiającego.

- Do obowiązków Zamawiającego w szczególności należy:

- udostępnienie w terminie frontu robót,

- zapłata za wykonaną robotę budowlaną po wypełnieniu wszystkich obowiązków przez Wykonawcę.

Przedstawiciele Stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

( 11

- Każda ze Stron zobowiązuje się do dołożenia swej najlepszej profesjonalnej staranności przy realizacji niniejszej umowy, w tym także pełnej współpracy z drugą Stroną w celu zapewnienia należytego i terminowego jej wykonania.

- Strony ustalają, że przedstawicielami Zamawiającego, działającymi w jego imieniu i na jego rzecz, przy realizacji umowy będą:

    - ……………

    - ……………

- Zamawiający wyznaczy Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego z uwzględnieniem poszczególnych branż (ogólnobudowlanej, instalacji i urządzeń sanitarnych, robót elektrycznych).

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do wydawania Wykonawcy (kierownikowi budowy i robót) poleceń, o których mowa w przepisie art. 26 pkt 1 Prawa budowlanego.

- Na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik budowy ma obowiązek wstrzymać wszystkie prace.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:

  - …………………………. – Kierownik budowy upr. bud. nr ………………….……

e-mail:……………………tel.: ………………………

- Wykonawca zapewni realizację przedmiotu umowy zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem uprawnionych osób.

- Zmiana osób wymienionych w ust. 2 i 3 nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

- W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedną ze stron zobowiązana jest ona powiadomić o ty na piśmie druga stronę w terminie 3 dni.

- Strony zgodnie ustalają, iż zmiana osób wykazanych do realizacji zamówienia tj. kierownika budowy, kierowników robót branżowych), w treści oferty Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i dopuszczalna jest wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych powodujących niemożność wykonywania powierzonego jej zakresu obowiązków, a wskazane w ich zastępstwie osoby muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie spełniające co najmniej wymagania zawarte w SIWZ.

Materiały

§ 12

- Materiały do wykonania robót zapewni Wykonawca.

- Rodzaj, kolorystykę materiałów wykończeniowych należy przed zakupem uzgodnić z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów wyłącznie fabrycznie nowych, najwyższej jakości (I gatunek),. Jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji technicznej, projektowej oraz specyfikacjach technicznych, mających wymagane przez polskie prawo atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

- Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające dopuszczenie wbudowanych materiałów i wyrobów do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie na podstawie przepisów odrębnych i inne dokumenty stwierdzające jakość użytych materiałów i wyrobów oraz potwierdzone ich wbudowanie przez kierownika budowy.

- Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi faktury zakupu na wybrane materiały.

- W wypadku wątpliwości co, do jakości użytych materiałów, bądź jakości wykonania robót, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zleci przeprowadzenie odpowiednich badań niezależnym od Stron umowy biegłym. Niniejsze postanowienie odnosi się także do urządzeń.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 6 okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót, lub zamontowane urządzenia są niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, koszty badań obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały, urządzenia bądź wykonanie robót są zgodne z umową, koszty badań obciążają Zamawiającego.

- Wykonawca, przed wbudowaniem określonego materiału lub urządzenia zobowiązany jest uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, co do ich zgodności z dokumentacją wykonawczą oraz przyjętym standardem użytkowym.

Odbiory robót budowlanych

( 13

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiory robót zanikających;

  - odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy;

  - odbiór końcowy.

- Odbiory robót zanikających oraz odbiory częściowe dokonywane będą przez Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek  zgłaszać gotowość do odbiorów, o których wyżej mowa, wpisem do Dziennika budowy.

- Odbiory, o których mowa w ust. 2, dokonywane będą w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia. Z czynności odbiorów sporządzane będą protokoły, które stanowić będą część dokumentów, o których mowa w ust. 10.

- W przypadku, w którym Wykonawca nie poinformuje, zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiającego o robotach ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt, na wezwanie Zamawiającego odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego.

- Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w terminie do 7 dni roboczych z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu, na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Inspektora nadzoru oraz uzyskanie prawomocnej decyzji na użytkowanie obiektu.

- Zamawiający zobowiązany jest do rozpoczęcia czynności odbiorowych lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia odbioru.

- W przypadku nieprzystąpienia przez Zamawiającego do odbioru w obowiązującym terminie z jego winy, Wykonawca dokona odbioru jednostronnego wiążącego obie Strony.

- O dokonaniu jednostronnego odbioru, o którym mowa w ust. 8, Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego i dostarczy mu protokół, nie później jednak niż w dniu następnym po dokonaniu odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru, wszelkie dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

- Dziennik budowy,

- Prawomocna decyzję - pozwolenie na użytkowanie obiektu,

- Protokoły odbiorów robót zanikających oraz odbiorów częściowych robót,

- Protokoły odbiorów technicznych, pomiarów odbiorczych, protokoły rozruchu,

- Niezbędne zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy

- Oświadczenie Kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę oraz uporządkowaniu terenu,

- Kopia uprawnień Kierownika budowy i aktualna kopia potwierdzenia przynależności do samorządu zawodowego,

- Kartę gwarancyjną na przedmiot umowy,

- Dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy.

- Dokumentację jakości wyrobów, w tym dokumenty zaświadczające o dopuszczeniu do obrotu i stosowania użytych materiałów budowlanych oraz wbudowanych urządzeń i sprzętu (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i higieniczne, karty katalogowe, itp.),

- Instrukcję użytkowania i eksploatacji obiektu stanowiącą zbiór szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją,

- Kopie dokumentów gwarancyjnych, instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji bądź inne dokumenty dotyczące użytkowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia

- Dokumenty, o których mowa w ust. 10, zostaną przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę w jednym komplecie w wersji papierowej i elektronicznej. Natomiast dokumentacja powykonawcza opracowana zgodnie z postanowieniami Prawa Budowlanego oraz SIWZ, po potwierdzeniu pisemnym oświadczeniem przez Nadzór Inwestorski o jej kompletności i prawidłowości wykonania w świetle zapisów wyżej wymienionej ustawy i SIWZ, zostanie przedłożona Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach wersji papierowej (egzemplarz nr 1 zawierający oryginały, egzemplarz nr 2 – kopia egz. nr 1) i dwa egzemplarze w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. Wersja elektroniczna będzie skanem wersji papierowej przekazanej dokumentacji powykonawczej.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie jest gotowy do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 10 i 11, Zamawiający może odmówić odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady niemożliwe do usunięcia lub wymagające dodatkowych nakładów finansowych na ich usunięcie, Zamawiający może potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2, kwotę stanowiącą równowartość części lub elementu robót, w którym stwierdzono ww. wady.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone istotne wady niepozwalające na użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, a nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 12 do ust. 14, Strony ustalają nowy termin odbioru, co nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kar umownych za opóźnienie zgodnie z treścią § 14 umowy.

- Datę odbioru końcowego przedmiotu umowy stanowi dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

- Zamawiający zakończy odbiór całości przedmiotu umowy po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i po przeprowadzeniu rozruchu obiektu i jego wszystkich urządzeń i instalacji, pod warunkiem pozytywnych wyników rozruchu, w terminie do 10 dni od dnia zgłoszenia gotowości odbioru końcowego (chyba, że w wyniku czynności organów niezależnych od Stron oraz z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy okres ten będzie musiał ulec wydłużeniu), przy czym dopiero po stwierdzeniu w trakcie czynności odbioru końcowego, iż można dokonać odbioru przedmiotu umowy uznać należy, że umowa została zrealizowana w terminie. Natomiast w przypadku, gdyby okazało się podczas odbioru końcowego, budynek nie osiągnął gotowości do odbioru do dnia wskazanego w § 9 ust. 1 umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy stosowne kary umowne do dnia zgłoszenia i potwierdzenia faktycznej gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W razie braku zgody Zamawiającego na odbiór określonego elementu podlegającego odbiorowi częściowemu lub końcowemu w zakresie przedmiotu umowy obciążonego wadami istotnymi, Wykonawca usunie powstałe wady istotne i zgłosi ponownie określony element odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu umowy do odbioru, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy czym czas niezbędny na usunięcie stwierdzonych wad istotnych nie powoduje zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy.

- Jeżeli w trakcie dokonywania odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu umowy bądź jego określonej części stwierdzono wady istotne, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy stosowny termin ich usunięcia.

- Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy w przypadku gdy wady są nieusuwalne, albo z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie, bądź ich nie usunął w wyznaczonym terminie. W przypadku gdy wady są istotne, Zamawiający zamiast obniżenia wynagrodzenia może odstąpić od umowy, jeżeli wady są nieusuwalne. W przypadku innych wad Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie, bądź ich nie usunął w wyznaczonym terminie. Przez wady istotne należy rozumieć wady uniemożliwiające lub znacznie utrudniające korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, funkcją i zakładanymi parametrami technicznofunkcjonalnymi i użytkowymi.

- Stwierdzone wady jednych parametrów przedmiotu umowy nie mogą podlegać kompensacji polepszeniem jakości innych parametrów przedmiotu umowy.

- Za datę wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, Strony uznają datę podpisania końcowego protokołu odbioru.

Kary umowne

§ 14

- Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy w odniesieniu do terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego w § 9 ust.1 umowy

- za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy poczynając od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterek i wad w okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy poczynając od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie usterek i wad.

- z tytułu:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy za każde naruszenie, o którym mowa w pkt. d.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości robót, o której mowa w ( 3 ust. 2 umowy.

- obniżenia jakości wykonanych robót, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy, w przypadkach określonych w § 13 ust. 20 umowy; uprawnienie do naliczenia kary umownej służy Zamawiającemu niezależnie od roszczenia o obniżenie ceny zgodnie z § 13 ust. 20 umowy.

- Naliczenie kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w zakresie przewyższającym wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

- Kary umowne zostaną potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę zawierając niniejszą umowę.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

( 15

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie w zapłacie faktury końcowej w wysokości odsetek ustawowych.

- Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią, jedynie za pisemną uprzednią zgodą Województwa Podlaskiego z zastrzeżeniem treści przepisu art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, t.j. ze zm.).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 16

- Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie brutto, co stanowi kwotę ………………………. w formie …………………………………………….. .

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania i pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcę nie ma charakteru wynagrodzenia.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- 70% kwoty zabezpieczenia, gwarantującego zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- 30% kwoty zabezpieczenia, gwarantującego zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zwrócone w terminie 30 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiającemu przysługuje uprawnienie potrącenia należnych kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub należnych faktur. W przypadku potrącenia kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia dokonania potracenia uzupełnić zabezpieczenie należytego wykonania umowy do pełnej wartości przewidzianej umową. Zamawiającemu przysługuje roszczenia o uzupełnienie kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub jej potracenie z należnych faktur w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Rękojmia i Gwarancja

§ 17

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 5 lat (60 miesięcy) od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Data zakończenia czynności odbioru przedmiotu umowy jest datą rozpoczęcia okresu rękojmi dla prac objętych umową.

- Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem rękojmi ponosi Wykonawca.

- W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze przedmiotu umowy, które wynikną z nieprawidłowego Wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego albo jego części lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia wad, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia osobie trzeciej, a koszty wykonania zastępczego w całości pokryje Wykonawca.

( 18

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji:

    - 60 miesięcy - na wykonane roboty budowlano- montażowe oraz wykonane instalacje.

    - 60 miesięcy - na pozostałe wyposażenie i urządzenia (chyba, że standardowy okres gwarancji udzielony przez producentów jest dłuższy), liczone od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do wykonania na koszt własny bieżącej konserwacji instalacji i urządzeń w okresie gwarancji oraz przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów, przeglądów wynikających z opracowanej na koszt własny przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji budynku.

- Bieżąca konserwacja dotyczy wszystkich instalacji i urządzeń i obejmuje w szczególności serwisowanie, wymianę elementów (w tym materiałów eksploatacyjnych mających wpływ na ich niezawodne funkcjonowanie), okresowe próby, pomiary jak i wymianę materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji.

- Bieżąca konserwacja i serwisowanie dotyczy również urządzeń i instalacji w okresie gwarancyjnym. Przeglądy winny być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami lub wymaganiami producentów określonymi w kartach gwarancyjnych, instrukcjach eksploatacji i innych dokumentach, bądź w okresach wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku braku takich wskazań, co najmniej co 6 miesięcy.

- Wykonawca będzie usuwał wady i usterki w okresie odpowiedzialności na swój koszt i swoim staraniem.

- Gwarancja będzie świadczona przez Wykonawcę, producenta, autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt Wykonawcy, a jeżeli będzie to technicznie niemożliwe, wszelkie działania organizacyjne i koszty wynikające ze świadczenia obowiązków gwarancyjnych obciążają Wykonawcę.

- Gwarancja obejmuje całość prac budowlanych oraz wszystkie instalacje z nimi związane.

- Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- Wykonawca w ramach gwarancji ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną robót,

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do:

- wymiany na nowe reklamowanych urządzeń, instalacji lub innych rzeczy,

- bezpłatnego usunięcia usterek w terminie opisanym w ust.10 i ust. 11 niniejszego paragrafu.

- Czas reakcji na zgłoszenie usterki (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki poprzez stawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy lub telefoniczne czy e-mailowe rozwiązanie problemu) nie może przekroczyć 7 (siedmiu) dni od zgłoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego, e-mail), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  W przypadku zgłoszenia usterki instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, sanitarnej uniemożliwiającej prawidłową eksploatację urządzeń bądź zagrażającej życiu i zdrowiu, czas reakcji nie może przekroczyć 4 (czterech) godzin.

- Z zastrzeżeniem ust. 10 i ust. 11 naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę. W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych, termin ten nie może być dłuższy niż 28 dni chyba, że Strony uzgodnią inny termin, co zostanie potwierdzone pisemnym protokołem konieczności.

- Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii urządzeń i/lub sprzętu, w okresie gwarancji i rękojmi telefonicznie, faksem oraz drogą mailową przez 24 godziny na dobę. Zgłoszenia awarii będą przyjmowane pod nr tel./faksu ………………… lub na adres poczty elektronicznej ………………………………..

- Zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone faksem lub drogą mailową.

- Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia wady i/lub awarii na nr faksu lub adres poczty elektronicznej, z którego zostało wysłane zgłoszenie.

- W przypadku stwierdzenia wady ukrytej urządzenia i/lub sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nowy w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia tej wady.

- Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania urządzeń i sprzętu.

- W przypadku awarii urządzeń i/lub sprzętu, która nie została usunięta w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 10 i ust.10 lub wystąpienia konieczności dokonania trzech napraw gwarancyjnych polegających na wymianie tych samych części/ elementów, Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznej wymiany urządzeń i/lub sprzętu na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych aniżeli wynikające z niniejszej umowy oraz oferty Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o przystąpieniu do usuwania wady i/lub usterki. Usunięcie wady i/lub usterki będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w sposób niezakłócający praw i roszczeń osób trzecich.

- Zamawiający ma prawo usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w uzgodnionym terminie, o którym mowa powyżej, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z ww. uprawnienia nie przysługują mu kary umowne za zwłokę w usunięciu wad.

Ubezpieczenie

( 19

      - Wykonawca odpowiedzialny będzie za szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z realizowaniem przedmiotu umowy - przekraczające wysokość kar umownych, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

      - Wykonawca niniejszym oświadcza, iż dla celów realizacji robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy zawarł w swoim imieniu i na własny koszt, z zakładem ubezpieczeń, na warunkach typowych dla polskiego rynku, umowę lub umowy ubezpieczenia w następującym zakresie:

          - odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem robót budowlanych,

          - odpowiedzialność zawodowa Wykonawcy w zakresie nienależytego wykonania robót budowlanych jak i ewentualnych błędów popełnionych przez Wykonawcę,

          - odpowiedzialność za straty i zniszczenia związane z wykonywaniem robót budowlanych, z uwzględnieniem zdarzeń losowych.

## Wykonawca niniejszym zapewnia iż opłacił i będzie opłacał składki z tytułu powyższej umowy lub umów ubezpieczenia za cały czas wykonywania robót budowlanych i przed rozpoczęciem robót budowlanych przedstawi Zamawiającemu dowody posiadania ubezpieczeń w powyższym zakresie oraz opłacenia składek.

      - Jeżeli Wykonawca nie zawrze ubezpieczeń, lub nie będzie kontynuował ww. ubezpieczeń, Zamawiający może zawrzeć takie ubezpieczenie lub przedłużyć je na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający może potrącić sobie wydatki związane z zawarciem lub przedłużeniem ubezpieczenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach umowy.

Odstąpienie od umowy

( 20

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy,

- Wykonawca zaniechał realizacji kontraktu, bądź przerwał realizację robót przez okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych,

- został złożony wniosek o postawienie Wykonawcy w stan upadłości,

- został złożony wniosek o wszczęcie postępowania układowego Wykonawcy,

- został złożony wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego Wykonawcy.

- W przypadku, kiedy Wykonawca zaniechał realizacji kontraktu, bądź przerwał realizację robót przez okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez dodatkowego wyznaczania terminu do podjęcia zatrzymanych robót budowlanych.

- Niezależnie od przypadków określonych w § 20 ust. 1 Zamawiający może z powodu zdarzeń niezależnych od Zamawiającego od umowy odstąpić w trybie art. 145 Pzp.

- Odstąpienie od umowy spowoduje konieczność rozliczeń według stanu na dzień zaprzestania realizacji umowy.

Zmiany umowy

§ 21

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiany Umowy mogą być dokonywane:

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zleceniodawcy,

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zleceniodawcę lub Zleceniobiorcę, z uwagi na konieczność wykonania innych robót budowlanych, wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub też konieczności wprowadzenia innych rozwiązań projektowych i wykonawczych,

- z powodu zaniechania przez Wykonawcę wykonania określonego zakresu prac (po uzyskaniu zgody Zamawiającego) oraz obniżenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tego tytułu,

- z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

- w przypadku ustawowych zmian przepisów podatkowych mających wpływ na cenę,

- gdy zaistnieje konieczność aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów dotyczących przedmiotu umowy,

- w przypadkach wystąpienia innych okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed podpisaniem niniejszej umowy,

- w przypadku wystąpienia warunków meteorologicznych uniemożliwiających realizację robót budowlanych,

- Ewentualne zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie z uwzględnieniem treści przepisu art.144 Pzp.

- W przypadku, jeżeli niniejsza umowa została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy w trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:

- zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana ta następują z mocy prawa, obowiązuje od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów i nie wymaga formy aneksu,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018r. 2177 t.j. z późn. zm.), jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Zleceniobiorcę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Zleceniobiorcę,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Zleceniobiorcę.

- Zleceniobiorca, w przypadkach określonych w ust. 2 pkt b), c) i d), zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zleceniodawcy o proponowanej zmianie ceny, z uzasadnieniem przyczyn i zakresu zmiany. Podwyższona cena będzie mogła obowiązywać od następnego miesiąca, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zleceniodawcy.

Poufność

( 22

    - Wszelkie handlowe, finansowe, prawne, techniczne lub inne, pisemne lub ustne informacje, odnoszące się do drugiej Strony uzyskane w trakcie wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, mają charakter poufny (dalej zwane także "Informacje Poufne").

    - Strony zobowiązują się, że niniejsze postanowienie powinno być przestrzegane i stosowane przez ich pracowników lub osoby współpracujące ze Stronami na innej podstawie.

    - Strony zapewniają, że zarówno w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak i po jej ustaniu zachowają w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z jej realizacją i zapewnią zachowanie tej tajemnicy w tym samym zakresie przez wszystkie osoby i podmioty, za pomocą których wypełniać będą zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.

Dane osobowe

§ 23

- Na podstawie postanowień umowy Wykonawca będzie wykonywał dla Zamawiającego roboty budowlane, a wykonywanie tychże robót może być związane z koniecznością przetwarzania danych osobowych należących do Zamawiającego.

- W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony zawrą umowę 
o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

- W ramach umowy Zamawiający, jako administrator danych osobowych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 t.j. ze zm.) oraz na podstawie przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) powierza Wykonawcy czynności, związane z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z poniższymi postanowieniami:

- Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu 
i zakresie niezbędnym do wykonania umowy zgodnie z przepisami z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781, t.j. ze zm.),

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę powierzonych do przetwarzania danych osobowych,

- Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające powierzone dane, o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych oraz spełnić wymagania określone w przepisach ustawy,

- W zakresie przestrzegania wymienionych w punktach a), b) i c) przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak administrator danych,

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań wymienionych w pkt d).

- Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o planowanym dalszym powierzeniu wykonania części swoich zadań, wynikających z umowy, innym podmiotom trzecim (pod powierzenie przetwarzania danych).

- Dalsze powierzenie czynności przetwarzania w tym wypadku jest możliwe jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego pod warunkiem zawarcia przez Wykonawcę pisemnej umowy z osobą trzecią gwarantującej przetwarzanie danych określonych w § 23 ust. 1.

Postanowienia końcowe

( 24

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.), Prawa budowlanego (ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), Prawa zamówień publicznych (ustawa z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, t.j. ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

( 25

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym dla każdej ze Stron.

- Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej umowy (po wyczerpaniu drogi polubownego załatwienia sporu) Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego w Białymstoku, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Niniejsza Umowa oraz prawa i obowiązki Stron z niej wynikające podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej i będą interpretowane zgodnie z przepisami tego prawa.

Wykonawca:								Zamawiający: